Daily Meeting 32 - Sprint 4

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 06/10/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Dio inicio formal al Sprint 4 y presentó los objetivos principales al equipo.

- Coordinó la planificación de las historias HU-11 “Reportes PDF/CSV” y HU-12 “Filtros Avanzados”.

- Supervisó la asignación de tareas y revisión del backlog ajustado.

Benjamín Barrera

- Configuró la estructura base del módulo de reportes en el backend.

- Definió endpoints para generación y exportación de datos en formato CSV.

- Inició la configuración de librerías de exportación de archivos.

Juan Santander

- Diseñó el layout visual para el módulo de reportes en el frontend.

- Preparó los componentes para filtros dinámicos de tickets y técnicos.

- Validó la conexión entre el panel principal y el nuevo módulo de reportes.

Acuerdos y Compromisos

- Finalizar la configuración inicial del sistema de reportes.

- Integrar los filtros avanzados en la interfaz principal.

- Documentar las dependencias y componentes utilizados.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba el inicio formal del Sprint 4 con enfoque en analítica avanzada.

- Se decide implementar exportación en PDF y CSV como prioridad.

- Se establece que las pruebas iniciales se realicen sobre datos simulados.

Metas del Día

- Configurar la base técnica del módulo de reportes.

- Crear endpoints y vistas de filtros avanzados.

- Validar la conexión entre los componentes del sistema.

Compromisos Específicos

- Diego: Supervisar la planificación y validar la estructura de reportes.

- Benjamín: Desarrollar endpoints de exportación y controladores de datos.

- Juan: Diseñar y probar la interfaz visual de reportes y filtros.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos en el inicio del Sprint 4.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 5 %

- Tareas Completadas: Backlog ajustado, planificación y configuración inicial de reportes.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 6 de octubre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 33 - martes 7 de octubre, 9:00 AM