Daily Meeting 33 - Sprint 4

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 07/10/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Supervisó el avance en el desarrollo del módulo de reportes.

- Validó la estructura del backend para exportación de archivos.

- Coordinó la definición de los tipos de reportes y sus parámetros de filtrado.

Benjamín Barrera

- Implementó endpoints para generar reportes en formato CSV y PDF.

- Configuró librerías para formatear y exportar datos desde el backend.

- Realizó pruebas iniciales de exportación y verificó consistencia de los datos.

Juan Santander

- Diseñó la vista de descarga de reportes dentro del panel de control.

- Integró botones de exportación y filtros de selección de parámetros.

- Validó la visualización previa de reportes antes de la descarga.

Acuerdos y Compromisos

- Completar la funcionalidad de exportación para los dos formatos (PDF y CSV).

- Asegurar la validación de filtros antes de ejecutar la descarga.

- Documentar los endpoints creados y sus rutas de acceso.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba la estructura de generación de reportes en el backend.

- Se decide unificar los controladores para ambos tipos de exportación.

- Se establece que los reportes incluirán fecha de emisión y usuario responsable.

Metas del Día

- Terminar la lógica de exportación de reportes.

- Integrar los filtros de búsqueda con el backend.

- Validar la correcta descarga de archivos desde el frontend.

Compromisos Específicos

- Diego: Supervisar las pruebas de exportación y validar formato de salida.

- Benjamín: Finalizar endpoints de exportación y optimizar la generación de PDF.

- Juan: Ajustar diseño de reportes y mejorar usabilidad del panel de filtros.

Bloqueos a Escalar

Retraso menor en la conversión de archivos PDF; pendiente de ajuste en librerías de backend.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 18 %

- Tareas Completadas: Funcionalidad base de exportación y vista de reportes operativa.

- Bloqueos: 1 (conversión de PDF).

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 7 de octubre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 34 - miércoles 8 de octubre, 9:00 AM