Daily Meeting 34 - Sprint 4

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 08/10/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Supervisó la validación completa del módulo de reportes.

- Coordinó las pruebas de exportación en formatos PDF y CSV.

- Verificó la integración de los filtros avanzados con la lógica de exportación.

Benjamín Barrera

- Solucionó los problemas en la conversión de reportes a formato PDF.

- Optimizó las consultas SQL para generar reportes más rápidos y precisos.

- Agregó logs de auditoría para rastrear la generación y descarga de reportes.

Juan Santander

- Integró los filtros avanzados en la interfaz de reportes.

- Implementó vista previa de reportes antes de la exportación.

- Ajustó los elementos visuales para mejorar la experiencia del usuario.

Acuerdos y Compromisos

- Terminar la validación visual y técnica del módulo de reportes.

- Iniciar las pruebas funcionales del módulo de filtros avanzados.

- Documentar el flujo de generación, visualización y descarga de reportes.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba el módulo de exportación de reportes como estable.

- Se decide mantener la estructura de filtros dinámicos para futuras expansiones.

- Se establecerá un control de permisos para la generación de reportes sensibles.

Metas del Día

- Finalizar la validación de los módulos HU-11 y HU-12.

- Realizar pruebas integradas entre backend y frontend.

- Dejar lista la documentación técnica del sistema de reportes.

Compromisos Específicos

- Diego: Supervisar la documentación del flujo de reportes y filtros.

- Benjamín: Optimizar el backend y validar logs de exportación.

- Juan: Ajustar detalles visuales en la interfaz y mejorar la navegación entre filtros.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos; el sistema de reportes opera correctamente tras la optimización.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 35 %

- Tareas Completadas: Validación de exportación y filtros funcionales.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 8 de octubre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 35 - jueves 9 de octubre, 9:00 AM