Daily Meeting 35 - Sprint 4

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 09/10/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Supervisó la finalización del módulo de reportes HU-11.

- Coordinó las pruebas funcionales de exportación y filtrado de datos.

- Validó la integración visual entre reportes y filtros avanzados.

Benjamín Barrera

- Implementó la lógica final de generación de reportes.

- Corrigió errores menores en los filtros que afectaban consultas complejas.

- Documentó los endpoints y parámetros utilizados en los controladores.

Juan Santander

- Ajustó el diseño de la vista de filtros y mejoró la experiencia de usuario.

- Validó la correcta generación de reportes tras aplicar distintos filtros.

- Incorporó íconos y etiquetas visuales para distinguir tipos de reportes.

Acuerdos y Compromisos

- Cerrar la HU-11 “Reportes” como completada y estable.

- Continuar las pruebas de rendimiento de los filtros avanzados.

- Preparar documentación de entrega del módulo de analítica.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba la finalización de HU-11 tras validaciones exitosas.

- Se define la estructura final de los filtros para futuras iteraciones.

- Se acuerda iniciar pruebas integradas el próximo lunes.

Metas del Día

- Cerrar HU-11 y avanzar en HU-12 hasta el 80 %.

- Ejecutar pruebas funcionales combinadas (filtros + reportes).

- Registrar métricas de rendimiento y usabilidad.

Compromisos Específicos

- Diego: Validar documentación de HU-11 y actualizar backlog del sprint.

- Benjamín: Ejecutar pruebas de rendimiento del backend.

- Juan: Finalizar detalles visuales de los filtros y vista de exportación.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos; los módulos de reportes y filtros operan correctamente.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 55 %

- Tareas Completadas: HU-11 finalizada, HU-12 en pruebas.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 9 de octubre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 36 - viernes 10 de octubre, 9:00 AM