Daily Meeting 36 - Sprint 4

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 10/10/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Coordinó la finalización del módulo HU-12 “Filtros Avanzados”.

- Supervisó la validación cruzada entre los filtros y el sistema de reportes.

- Definió la estructura de pruebas integradas a realizar la próxima semana.

Benjamín Barrera

- Finalizó la lógica de filtrado en backend, optimizando consultas SQL.

- Agregó soporte para múltiples criterios de búsqueda combinada.

- Validó la eficiencia de las respuestas mediante pruebas de rendimiento.

Juan Santander

- Integró visualmente los filtros avanzados en el panel principal.

- Probó las combinaciones de filtros y su impacto en los reportes generados.

- Ajustó la presentación visual de resultados y paginación de datos.

Acuerdos y Compromisos

- Confirmar el cierre de HU-12 como entregable completado.

- Preparar documentación técnica y guía de usuario del sistema de filtros.

- Iniciar la configuración del entorno de pruebas integradas el lunes.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba HU-12 “Filtros Avanzados” como finalizada.

- Se decide agrupar reportes y filtros dentro de un único módulo analítico.

- Se establece que las pruebas integradas comiencen el 13 de octubre.

Metas del Día

- Finalizar HU-12 y documentar resultados.

- Validar integración visual y funcional del módulo completo.

- Dejar configurado el entorno para las pruebas integradas.

Compromisos Específicos

- Diego: Revisar documentación técnica y elaborar informe de validación.

- Benjamín: Realizar respaldo del backend y preparar scripts de pruebas.

- Juan: Finalizar detalles visuales de la interfaz analítica.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos; todos los módulos se encuentran estables y listos para pruebas conjuntas.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 70 %

- Tareas Completadas: HU-11 y HU-12 completadas, documentación avanzada.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 10 de octubre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 37 - lunes 13 de octubre, 9:00 AM