Daily Meeting 37 - Sprint 4

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 13/10/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Coordinó el inicio de las pruebas integradas del módulo analítico (reportes + filtros).

- Supervisó la revisión de resultados en entorno de prueba controlado.

- Definió los criterios de aceptación de las funcionalidades validadas.

Benjamín Barrera

- Ejecutó pruebas unitarias y funcionales sobre los endpoints de reportes y filtros.

- Corrigió errores leves en las respuestas del backend durante la integración.

- Documentó los resultados de las pruebas con métricas de rendimiento.

Juan Santander

- Validó la interacción visual entre los filtros y el módulo de reportes.

- Ajustó la paginación y el refresco de datos en la interfaz.

- Preparó capturas de las vistas para incluir en la documentación del sprint.

Acuerdos y Compromisos

- Continuar las pruebas integradas hasta lograr una cobertura del 100 %.

- Documentar los resultados de rendimiento y estabilidad del sistema.

- Preparar el entorno para pruebas de usuario y revisión visual.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba el plan de pruebas integradas para los módulos completados.

- Se decide incluir métricas de rendimiento en el informe final del Sprint 4.

- Se confirma la fecha del Sprint Review para el 16 de octubre de 2025.

Metas del Día

- Ejecutar pruebas integradas del módulo analítico.

- Registrar resultados de validación y tiempos de respuesta.

- Preparar documentación para el Sprint Review.

Compromisos Específicos

- Diego: Supervisar pruebas integradas y compilar resultados para el informe.

- Benjamín: Ajustar controladores según resultados de pruebas funcionales.

- Juan: Mejorar detalles visuales y revisar coherencia de interfaz.

Bloqueos a Escalar

Se detectan leves retrasos en la actualización de datos filtrados; será revisado en la próxima iteración.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 80 %

- Tareas Completadas: Pruebas integradas iniciadas, ajustes visuales y técnicos.

- Bloqueos: 1 (actualización visual parcial).

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 13 de octubre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 38 - martes 14 de octubre, 9:00 AM