Daily Meeting 38 - Sprint 4

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 14/10/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Dirigió la reunión de evaluación de resultados de las pruebas integradas.

- Coordinó la priorización de correcciones críticas antes del Sprint Review.

- Validó el cumplimiento de los criterios de aceptación del sprint.

Benjamín Barrera

- Corrigió errores detectados en la comunicación entre reportes y filtros.

- Ajustó tiempos de respuesta del backend mejorando la eficiencia general.

- Documentó los cambios aplicados en los controladores y endpoints.

Juan Santander

- Refinó la interfaz visual para mejorar la experiencia de usuario.

- Corrigió errores de paginación y actualización en tiempo real.

- Preparó los recursos visuales para la demostración del Sprint Review.

Acuerdos y Compromisos

- Terminar todas las correcciones antes del miércoles 15 de octubre.

- Ejecutar una última ronda de pruebas integradas antes del Review.

- Completar el informe técnico y las métricas de validación del sprint.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba el sistema como estable tras las últimas correcciones.

- Se decide incluir un resumen visual de métricas en el Sprint Review.

- Se confirma que el Sprint Review se realizará el jueves 16 de octubre.

Metas del Día

- Finalizar correcciones técnicas y visuales.

- Validar los cambios aplicados en entorno de prueba.

- Consolidar los resultados en el informe final.

Compromisos Específicos

- Diego: Coordinar el cierre del sprint y preparar el material del Review.

- Benjamín: Asegurar la estabilidad del backend y registrar métricas de rendimiento.

- Juan: Finalizar detalles visuales para la presentación.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos; el sistema está listo para la presentación.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 95 %

- Tareas Completadas: Pruebas integradas y correcciones finales.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 14 de octubre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 39 - miércoles 15 de octubre, 9:00 AM