Daily Meeting 39 - Sprint 4

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 15/10/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Coordinó la última validación técnica del Sprint 4.

- Verificó el cumplimiento del backlog y los objetivos planteados.

- Supervisó la preparación del material para el Sprint Review.

Benjamín Barrera

- Realizó pruebas finales de rendimiento del backend.

- Validó los endpoints de reportes y filtros con datos reales.

- Ejecutó una verificación de logs y errores del sistema.

Juan Santander

- Revisión visual de las interfaces de reportes y filtros.

- Ajustó la paleta de colores y los íconos del módulo analítico.

- Preparó las capturas de pantalla y la demo funcional para el Review.

Acuerdos y Compromisos

- Completar toda la documentación antes de la tarde.

- Dejar estable el entorno para la presentación del Sprint Review.

- Validar métricas de rendimiento y generar informe de resultados.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba el sistema como listo para demostración.

- Se mantiene el esquema actual de reportes y filtros sin cambios.

- Se confirma la realización del Sprint Review el jueves 16 de octubre.

Metas del Día

- Validar el sistema final del Sprint 4.

- Preparar informe técnico y visual.

- Coordinar el orden de exposición del Sprint Review.

Compromisos Específicos

- Diego: Consolidar documentación y preparar presentación final.

- Benjamín: Validar integraciones y rendimiento final del backend.

- Juan: Ensayar demostración visual y optimizar presentación UI.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos; todos los objetivos técnicos del sprint están completados.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 99 %

- Tareas Completadas: Validación técnica y documentación final.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 15 de octubre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 40 - jueves 16 de octubre, 9:00 AM