Daily Meeting 40 - Sprint 4

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 16/10/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Dirigió la reunión de Sprint Review correspondiente al cierre del Sprint 4.

- Coordinó la presentación de los módulos HU-11 “Reportes” y HU-12 “Filtros Avanzados”.

- Recogió retroalimentación de los stakeholders y validó los entregables.

Benjamín Barrera

- Expuso el funcionamiento técnico de los controladores y endpoints del módulo de reportes.

- Mostró las mejoras implementadas en rendimiento y exportación de datos.

- Propuso optimizaciones para consultas SQL en futuros sprints.

Juan Santander

- Presentó la interfaz completa de reportes y filtros avanzados.

- Mostró el flujo visual de generación y descarga de reportes.

- Recopiló observaciones sobre la experiencia de usuario y diseño.

Acuerdos y Compromisos

- Documentar los resultados del Sprint Review.

- Implementar mejoras visuales y técnicas sugeridas por el cliente.

- Iniciar la planificación formal del Sprint 5 el lunes 20 de octubre.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba el Sprint 4 como completado exitosamente.

- Se define como prioridad del Sprint 5 la optimización del sistema, seguridad y logs.

- Se acuerda mantener el formato de reportes actual y expandir sus capacidades en el próximo sprint.

Metas del Día

- Presentar los resultados del Sprint 4.

- Cerrar formalmente el sprint y registrar métricas finales.

- Establecer objetivos del siguiente ciclo.

Compromisos Específicos

- Diego: Elaborar el informe final del Sprint 4 y actualizar backlog general.

- Benjamín: Preparar entorno técnico para el Sprint 5.

- Juan: Incorporar sugerencias visuales del Sprint Review.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos; todos los entregables fueron aprobados.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 100 %

- Tareas Completadas: HU-11 y HU-12 finalizadas, pruebas validadas, backlog actualizado.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 16 de octubre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 41 - Sprint 5 – viernes 17 de octubre, 9:00 AM