Daily Meeting 41 - Sprint 4

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 17/10/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Dirigió la retrospectiva del Sprint 4 junto al equipo.

- Analizó los resultados del Sprint Review y las observaciones de los stakeholders.

- Coordinó la planificación inicial para el Sprint 5.

Benjamín Barrera

- Comentó las mejoras técnicas logradas durante el sprint.

- Propuso refactorizar algunos controladores para mejorar el rendimiento.

- Realizó el respaldo del código final del sprint en el repositorio principal.

Juan Santander

- Compartió las lecciones aprendidas del módulo de reportes y filtros.

- Sugirió ajustes visuales menores para optimizar la usabilidad.

- Comenzó a preparar nuevos diseños para las tareas de optimización del siguiente sprint.

Acuerdos y Compromisos

- Registrar las conclusiones del Sprint 4 en la documentación oficial.

- Iniciar el Sprint 5 el lunes 20 de octubre, con enfoque en optimización, seguridad y logs.

- Mantener el flujo de comunicación y coordinación que resultó efectivo.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba el cierre formal del Sprint 4.

- Se definen como prioridades para el Sprint 5: rendimiento del sistema, logs de seguridad y mejoras UX/UI.

- Se mantendrá el entorno técnico sin cambios hasta el inicio del próximo sprint.

Metas del Día

- Documentar la retrospectiva y registrar aprendizajes.

- Cerrar las tareas del backlog completadas.

- Dejar el entorno limpio y preparado para el Sprint 5.

Compromisos Específicos

- Diego: Consolidar el documento de retrospectiva y actualizar el backlog general.

- Benjamín: Verificar la integridad de la base de datos y realizar copias de seguridad.

- Juan: Finalizar ajustes de diseño pendientes y archivar recursos visuales.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos; el sprint concluye sin incidencias.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 100 %

- Tareas Completadas: Todos los objetivos del Sprint 4 alcanzados.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 17 de octubre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 42 - Sprint 5 – lunes 20 de octubre, 9:00 AM