Daily Meeting 42 - Sprint 4

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 20/10/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Validó el cierre administrativo del Sprint 4.

- Supervisó la migración del backlog hacia el Sprint 5.

- Coordinó la revisión final de documentación y métricas del sprint anterior.

Benjamín Barrera

- Revisó los entornos de desarrollo y producción antes de iniciar el nuevo sprint.

- Realizó mantenimiento preventivo en la base de datos y repositorio.

- Documentó mejoras aplicadas en rendimiento durante el Sprint 4.

Juan Santander

- Verificó el estado visual de todos los módulos desarrollados hasta la fecha.

- Realizó limpieza de componentes no utilizados en el frontend.

- Preparó maquetas para el nuevo ciclo de trabajo enfocado en optimización UI/UX.

Acuerdos y Compromisos

- Mantener los entornos listos para comenzar el Sprint 5.

- Ejecutar una reunión de planificación el 21 de octubre.

- Consolidar los informes finales del Sprint 4 y publicarlos en la documentación del proyecto.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba el cierre completo del Sprint 4, incluyendo documentación y métricas.

- Se autoriza el inicio formal del Sprint 5 enfocado en optimización y seguridad.

- Se acuerda mantener la estructura del equipo y responsabilidades actuales.

Metas del Día

- Finalizar tareas administrativas del Sprint 4.

- Verificar la estabilidad del sistema general.

- Dejar preparado el entorno de desarrollo para el Sprint 5.

Compromisos Específicos

- Diego: Coordinar la reunión de planificación del Sprint 5.

- Benjamín: Validar las integraciones del backend y seguridad de logs.

- Juan: Preparar diseño de mejoras visuales para el nuevo sprint.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos; todos los módulos del Sprint 4 están finalizados y estables.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 100 %

- Tareas Completadas: Cierre administrativo, documentación, validaciones técnicas.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 20 de octubre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 43 - Sprint 5 – martes 21 de octubre, 9:00 AM