SPRINT 4

SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS IT

Información General

- Período del Sprint: 3 de octubre – 20 de octubre de 2025

- Duración: 11 días hábiles

- Equipo:

  - Diego Inostroza (Product Owner / Scrum Master)

  - Benjamín Barrera (Backend Developer)

  - Juan Santander (Frontend Developer)

- Objetivo del Sprint:
Desarrollar y validar los módulos de reportes exportables (HU-11) y filtros avanzados (HU-12), garantizando la generación de información analítica y la integración entre backend y frontend para mejorar la capacidad de gestión del sistema.

Sprint Goal

Implementar herramientas analíticas que permitan obtener reportes dinámicos y personalizables, junto con filtros avanzados que optimicen la búsqueda y visualización de tickets y métricas del sistema.

Backlog del Sprint 4

Resumen de Progreso

Durante este sprint se implementaron los módulos de reportes y filtros avanzados, fortaleciendo el análisis y trazabilidad del sistema.
El equipo completó las pruebas de exportación, validación funcional y revisión visual sin bloqueos críticos.

Principales logros:

- Reportes exportables en PDF y CSV.

- Filtros dinámicos y combinados con múltiples parámetros.

- Pruebas integradas exitosas entre backend y frontend.

- Presentación del Sprint Review y aprobación por stakeholders.

Daily Meetings Resumidas

Entregables del Sprint

- Módulo de Reportes (HU-11).

- Módulo de Filtros Avanzados (HU-12).

- Documentación técnica actualizada.

- Informe de pruebas integradas y métricas.

- Registro de retrospectiva y mejoras propuestas.

Sprint Review

El Sprint 4 se presentó el 16 de octubre de 2025, mostrando un sistema analítico funcional y estable.
Los stakeholders aprobaron los resultados sin observaciones críticas.

Observaciones del Review:

- Los reportes cumplen con las especificaciones de exportación.

- Los filtros avanzados mejoran significativamente la gestión de tickets.

- Se recomienda optimizar la consulta SQL para grandes volúmenes de datos.

Retrospectiva del Sprint

Aspectos positivos:

- Excelente trabajo colaborativo entre frontend y backend.

- Cumplimiento de objetivos dentro del cronograma previsto.

- Integraciones estables y de alta calidad.

Aspectos a mejorar:

- Reducir tiempos de validación de pruebas integradas.

- Automatizar parte de las métricas para reducir tareas manuales.

Compromisos para el siguiente sprint:

- Foco en rendimiento, seguridad y registro de logs.

- Aplicar mejoras UI/UX basadas en feedback de usuarios.

Métricas del Sprint 4 (Resumen)

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 20 de octubre 2025, 9:30 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 43 - Sprint 5 – martes 21 de octubre 2025, 9:00 AM