Daily Meeting 43 - Sprint 5

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 21/10/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Dio inicio formal al Sprint 5, estableciendo objetivos centrados en rendimiento, seguridad y experiencia de usuario.

- Supervisó la planificación de tareas relacionadas con los módulos de optimización SQL, seguridad y logs.

- Coordinó la revisión de las métricas del sprint anterior y la reasignación de prioridades.

Benjamín Barrera

- Inició el análisis de consultas SQL con alto tiempo de respuesta.

- Comenzó la implementación de logs de auditoría para seguimiento del sistema.

- Configuró parámetros de seguridad para validación de sesiones y acceso.

Juan Santander

- Preparó el diseño base para las mejoras visuales y optimización de UI/UX.

- Revisó la coherencia visual de los módulos existentes.

- Inició la planificación de pruebas de usabilidad para las nuevas vistas.

Acuerdos y Compromisos

- Mejorar el rendimiento de las consultas SQL más utilizadas.

- Implementar auditoría de logs para registrar actividades críticas del sistema.

- Aplicar ajustes visuales basados en el feedback del Sprint 4.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba el enfoque de trabajo del Sprint 5 con tres frentes: rendimiento, seguridad y diseño.

- Se decide priorizar la optimización de SQL sobre la implementación de logs.

- Se define la entrega de mejoras UI/UX a mitad del sprint.

Metas del Día

- Configurar el entorno de pruebas para optimización.

- Iniciar implementación de logs de seguridad.

- Diseñar los primeros prototipos visuales del nuevo layout.

Compromisos Específicos

- Diego: Coordinar planificación diaria y seguimiento de tareas.

- Benjamín: Optimizar consultas SQL críticas y definir parámetros de seguridad.

- Juan: Desarrollar nuevas maquetas visuales y validar con el equipo.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos en el inicio del Sprint 5.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 5 %

- Tareas Completadas: Planificación, configuración de entorno y análisis inicial de rendimiento.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 21 de octubre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 44 - miércoles 22 de octubre, 9:00 AM