Daily Meeting 44 - Sprint 5

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 22/10/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Supervisó los avances en la optimización del rendimiento del sistema.

- Coordinó la revisión de logs de auditoría y los mecanismos de seguridad aplicados.

- Validó los primeros resultados de pruebas de rendimiento.

Benjamín Barrera

- Reescribió consultas SQL críticas, reduciendo su tiempo de ejecución hasta un 40 %.

- Implementó la base del sistema de logs para registrar actividad de usuarios.

- Ajustó las políticas de seguridad en el backend para mitigar accesos no autorizados.

Juan Santander

- Inició la aplicación de mejoras visuales en el panel principal.

- Diseñó una nueva disposición para el dashboard y optimizó su carga.

- Validó la interfaz de autenticación con los nuevos parámetros de seguridad.

Acuerdos y Compromisos

- Completar la primera fase de optimización de SQL.

- Implementar registro básico de logs de eventos de usuarios.

- Documentar los cambios en rendimiento y seguridad.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba la estructura inicial del sistema de auditoría.

- Se decide implementar en paralelo la segunda fase de optimización SQL.

- Se define la entrega de la mejora visual del dashboard para el viernes.

Metas del Día

- Finalizar reescritura de consultas SQL más pesadas.

- Validar los logs generados y su almacenamiento.

- Avanzar en los ajustes visuales del frontend.

Compromisos Específicos

- Diego: Supervisar métricas de rendimiento y seguridad del sistema.

- Benjamín: Completar optimización SQL y validar almacenamiento de logs.

- Juan: Mejorar el diseño visual del dashboard y probar la nueva UI.

Bloqueos a Escalar

Error intermitente en la escritura de logs en base de datos, pendiente de corrección.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 18 %

- Tareas Completadas: Optimización inicial y configuración de seguridad.

- Bloqueos: 1 (registro de logs).

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 22 de octubre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 45 - jueves 23 de octubre, 9:00 AM