Daily Meeting 45 - Sprint 5

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 23/10/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Supervisó la integración de los logs de auditoría en el sistema.

- Validó las políticas de acceso y trazabilidad de acciones del usuario.

- Coordinó la revisión de las nuevas interfaces visuales del sistema.

Benjamín Barrera

- Completó la implementación del sistema de logs para registrar eventos del backend.

- Configuró la persistencia de logs con niveles de severidad (INFO, WARN, ERROR).

- Corrigió el error de escritura en base de datos detectado en la daily anterior.

Juan Santander

- Implementó las primeras mejoras visuales en el dashboard y en el flujo de tickets.

- Ajustó la paleta de colores para mejorar la legibilidad y coherencia del sistema.

- Validó la compatibilidad visual del frontend con los nuevos componentes.

Acuerdos y Compromisos

- Consolidar el sistema de logs de auditoría como funcional y estable.

- Finalizar la primera iteración de mejoras UI/UX.

- Preparar las pruebas de usuario para el cierre de semana.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba la implementación de logs como parte esencial del control del sistema.

- Se decide priorizar la mejora visual del panel de control.

- Se establece que el próximo lunes comenzarán las pruebas de experiencia de usuario.

Metas del Día

- Finalizar y validar el sistema de logs.

- Integrar las mejoras visuales en el dashboard principal.

- Documentar los cambios técnicos y visuales realizados.

Compromisos Específicos

- Diego: Supervisar pruebas de seguridad y registrar resultados de auditoría.

- Benjamín: Optimizar el almacenamiento de logs y monitoreo de eventos.

- Juan: Finalizar ajustes visuales e iniciar documentación UI/UX.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos; el sistema opera con estabilidad.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 35 %

- Tareas Completadas: Logs funcionales, mejoras visuales iniciales completadas.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 23 de octubre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 46 - viernes 24 de octubre, 9:00 AM