Daily Meeting 46 - Sprint 5

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 24/10/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Coordinó la ejecución de pruebas de usabilidad y rendimiento del sistema.

- Supervisó la validación de los registros de logs generados en producción.

- Recopiló observaciones del equipo sobre la experiencia general del sprint.

Benjamín Barrera

- Ejecutó pruebas de carga sobre las consultas SQL optimizadas.

- Verificó la correcta generación de logs en eventos de distintos niveles.

- Ajustó parámetros de conexión y transacciones para mejorar la eficiencia.

Juan Santander

- Realizó pruebas de usabilidad con distintos escenarios de usuario.

- Corrigió detalles visuales menores en la interfaz del dashboard.

- Validó la coherencia visual y la navegación entre módulos.

Acuerdos y Compromisos

- Finalizar las pruebas de usabilidad y documentar los resultados.

- Identificar oportunidades de mejora en la experiencia de usuario.

- Consolidar los informes de rendimiento para la siguiente fase.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba el sistema como estable tras las pruebas de rendimiento.

- Se decide mantener el actual sistema de logs para el monitoreo continuo.

- Se acuerda aplicar pequeños ajustes visuales antes del Sprint Review.

Metas del Día

- Completar pruebas funcionales y de carga.

- Registrar los resultados de las pruebas de usabilidad.

- Preparar la documentación técnica del Sprint 5.

Compromisos Específicos

- Diego: Consolidar resultados de pruebas y actualizar backlog.

- Benjamín: Revisar métricas de rendimiento y documentar resultados técnicos.

- Juan: Realizar ajustes finales en UI y preparar materiales para Sprint Review.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos; las pruebas se ejecutaron exitosamente.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 55 %

- Tareas Completadas: Pruebas de usabilidad y rendimiento concluidas.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 24 de octubre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 47 - lunes 27 de octubre, 9:00 AM