Daily Meeting 47 - Sprint 5

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 27/10/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Dio inicio a la segunda semana del Sprint 5.

- Coordinó la priorización de tareas relacionadas con seguridad y auditoría.

- Validó el estado general del sistema tras las pruebas de la semana anterior.

Benjamín Barrera

- Inició la implementación de logs avanzados con seguimiento de sesiones.

- Configuró alertas automáticas ante intentos de acceso no autorizado.

- Integró el sistema de logs con la base de datos para reportes de seguridad.

Juan Santander

- Revisó la seguridad visual del frontend y los flujos de autenticación.

- Implementó mensajes dinámicos de alerta ante errores de acceso.

- Realizó pruebas visuales de los nuevos componentes de seguridad.

Acuerdos y Compromisos

- Completar la implementación de logs avanzados y alertas automáticas.

- Validar el flujo de seguridad entre backend y frontend.

- Documentar los nuevos parámetros de control y auditoría.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba el nuevo esquema de seguridad con logs detallados por usuario.

- Se decide mantener la arquitectura actual sin dependencias adicionales.

- Se establece el miércoles como fecha límite para finalizar la fase de seguridad.

Metas del Día

- Implementar logs avanzados y pruebas de seguridad.

- Integrar las alertas en la interfaz de usuario.

- Validar la respuesta del sistema ante escenarios de acceso restringido.

Compromisos Específicos

- Diego: Supervisar la documentación técnica del sistema de seguridad.

- Benjamín: Completar la configuración de logs avanzados y alertas.

- Juan: Validar visualmente las alertas y sus condiciones de activación.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos; la fase de seguridad avanza según lo planificado.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 68 %

- Tareas Completadas: Pruebas de rendimiento, logs básicos y optimización inicial.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 27 de octubre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 48 - martes 28 de octubre, 9:00 AM