Daily Meeting 48 - Sprint 5

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 28/10/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Supervisó la finalización del módulo de seguridad y auditoría.

- Coordinó la validación del registro de eventos y notificaciones automáticas.

- Validó el cumplimiento de los criterios de aceptación definidos para la seguridad.

Benjamín Barrera

- Terminó la configuración del sistema de auditoría con niveles de severidad.

- Probó la generación de alertas automáticas ante accesos sospechosos.

- Documentó las funciones de seguridad implementadas en el backend.

Juan Santander

- Diseñó la visualización de alertas de seguridad dentro del panel principal.

- Validó la actualización dinámica de las notificaciones del sistema.

- Ajustó la interfaz de usuario para destacar alertas críticas.

Acuerdos y Compromisos

- Completar las pruebas de auditoría y registrar métricas de seguridad.

- Revisar la integración entre logs de backend y alertas visuales del frontend.

- Iniciar mañana la fase de pruebas de estabilidad del sistema.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba el módulo de seguridad como funcional y estable.

- Se decide realizar pruebas de carga de seguridad durante la siguiente jornada.

- Se establece como entregable adicional un reporte de auditoría técnica.

Metas del Día

- Cerrar el desarrollo del módulo de seguridad.

- Validar la respuesta de alertas y eventos críticos.

- Documentar los resultados técnicos y visuales.

Compromisos Específicos

- Diego: Coordinar documentación final del módulo de seguridad.

- Benjamín: Ejecutar pruebas de auditoría y registrar resultados.

- Juan: Mejorar la interfaz de alertas y documentar la experiencia visual.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos; el sistema de seguridad funciona según lo planificado.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 82 %

- Tareas Completadas: Módulo de seguridad y auditoría finalizado.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 28 de octubre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 49 - miércoles 29 de octubre, 9:00 AM