Daily Meeting 49 - Sprint 5

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 29/10/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Coordinó el inicio de las pruebas de estabilidad e integración total del sistema.

- Validó el correcto funcionamiento entre los módulos de seguridad, reportes y logs.

- Recolectó feedback del equipo sobre el desempeño general del sistema optimizado.

Benjamín Barrera

- Ejecutó pruebas de integración entre backend, base de datos y auditoría.

- Monitoreó el consumo de recursos durante las pruebas de carga.

- Ajustó configuraciones del servidor para mejorar la respuesta bajo alta demanda.

Juan Santander

- Validó la estabilidad visual del frontend durante las pruebas de rendimiento.

- Ajustó los tiempos de carga en el dashboard y en las vistas de reportes.

- Documentó errores menores detectados en la interfaz.

Acuerdos y Compromisos

- Completar las pruebas de estabilidad y registrar métricas de rendimiento.

- Documentar cualquier anomalía o error encontrado.

- Dejar preparado el entorno para las pruebas finales de validación.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba el sistema como estable tras la primera ronda de pruebas.

- Se decide realizar pruebas adicionales de carga en horas pico.

- Se mantiene la arquitectura actual sin cambios estructurales.

Metas del Día

- Ejecutar y analizar pruebas de estabilidad.

- Optimizar configuraciones de rendimiento.

- Documentar los resultados técnicos.

Compromisos Específicos

- Diego: Supervisar el cierre de pruebas y validar los resultados finales.

- Benjamín: Afinar parámetros del servidor y medir consumo de recursos.

- Juan: Revisar experiencia visual y tiempos de carga.

Bloqueos a Escalar

Leve desfase en la sincronización de logs bajo carga alta, pendiente de revisión.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 92 %

- Tareas Completadas: Pruebas de estabilidad completadas, ajustes menores en revisión.

- Bloqueos: 1 (sincronización de logs).

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 29 de octubre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 50 - jueves 30 de octubre, 9:00 AM