Daily Meeting 53 - Sprint 5

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 04/11/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Coordinó el cierre definitivo del Sprint 5 y la transición hacia el Sprint 6.

- Validó la entrega de toda la documentación técnica, métricas y reportes.

- Aprobó el plan de trabajo inicial del próximo sprint centrado en estabilización.

Benjamín Barrera

- Verificó la correcta implementación de las mejoras de rendimiento y seguridad.

- Realizó la última validación del sistema de logs y auditoría.

- Preparó el entorno de desarrollo para el nuevo ciclo de corrección de bugs.

Juan Santander

- Revisión final de las interfaces y coherencia visual del sistema.

- Documentó los cambios aplicados durante el sprint para la entrega final.

- Ajustó elementos menores en el dashboard y módulos de usuario.

Acuerdos y Compromisos

- Dejar cerrado el Sprint 5 tanto técnica como administrativamente.

- Validar que los entregables estén correctamente respaldados.

- Comenzar el Sprint 6 el miércoles 5 de noviembre con foco en estabilización y documentación final.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba oficialmente el cierre del Sprint 5.

- Se determina mantener todos los logs activos durante el siguiente sprint.

- Se aprueba el inicio del Sprint 6 con prioridad en la corrección de errores menores.

Metas del Día

- Finalizar todas las validaciones y respaldos del Sprint 5.

- Preparar actas y documentación de transición al nuevo sprint.

- Confirmar la disponibilidad del entorno de desarrollo.

Compromisos Específicos

- Diego: Firmar el cierre oficial del Sprint 5 y coordinar la planificación del Sprint 6.

- Benjamín: Ejecutar última validación técnica y realizar respaldo completo del sistema.

- Juan: Verificar interfaz final y actualizar documentación visual.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos; el Sprint 5 se completa sin incidencias.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 100 %

- Tareas Completadas: Entrega técnica y documental completa.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 4 de noviembre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 54 - Sprint 6 – miércoles 5 de noviembre, 9:00 AM