Daily Meeting 54 - Sprint 6

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 05/11/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Dio inicio oficial al Sprint 6, explicando los objetivos de cierre del proyecto.

- Coordinó la planificación de tareas de corrección de errores y revisión de entregables.

- Definió el cronograma de estabilización y defensa final.

Benjamín Barrera

- Inició la revisión de logs para detectar errores pendientes en backend.

- Comenzó la corrección de bugs reportados durante el Sprint 5.

- Estableció rutinas automáticas de respaldo y monitoreo.

Juan Santander

- Verificó la coherencia visual del sistema tras los ajustes de seguridad.

- Revisó los formularios de usuario y flujos de navegación.

- Identificó pequeños errores de alineación y estilo en la interfaz.

Acuerdos y Compromisos

- Corregir todos los bugs detectados en los reportes de la versión anterior.

- Revisar los módulos más críticos para asegurar estabilidad completa.

- Documentar los cambios y resultados de las pruebas finales.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba la planificación del Sprint 6 como sprint final.

- Se decide dedicar los últimos días a la defensa y presentación del sistema.

- Se establecerá un checklist de validación de cada módulo.

Metas del Día

- Iniciar las correcciones de errores críticos.

- Verificar la estabilidad general del sistema.

- Actualizar documentación técnica y funcional.

Compromisos Específicos

- Diego: Supervisar el avance de correcciones y actualizar el backlog de cierre.

- Benjamín: Solucionar errores en backend y revisar logs de eventos.

- Juan: Corregir errores visuales y validar la navegación completa del sistema.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos en el inicio del sprint final.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 5 %

- Tareas Completadas: Planificación de cierre y revisión inicial de bugs.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 5 de noviembre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 55 - jueves 6 de noviembre, 9:00 AM