Daily Meeting 55 - Sprint 6

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 06/11/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Supervisó el avance de las correcciones de errores detectados.

- Coordinó la validación del entorno de pruebas y la preparación del entorno final.

- Reforzó la priorización de bugs críticos frente a errores visuales menores.

Benjamín Barrera

- Corrigió errores en endpoints relacionados con autenticación y actualización de tickets.

- Validó la estabilidad de la base de datos durante pruebas simultáneas.

- Implementó pruebas automáticas para verificar consistencia de datos.

Juan Santander

- Continuó con los ajustes visuales en formularios y dashboard.

- Corrigió errores en el manejo de componentes de interfaz en distintos navegadores.

- Probó los flujos de usuario para confirmar la coherencia del diseño.

Acuerdos y Compromisos

- Priorizar los bugs críticos para su resolución inmediata.

- Mantener la documentación de cada cambio realizado en el sistema.

- Iniciar las pruebas finales de estabilidad y funcionalidad general.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba la corrección de bugs críticos completada hasta el momento.

- Se establece un control adicional para pruebas de carga mañana viernes.

- Se mantiene el cronograma de entrega sin modificaciones.

Metas del Día

- Corregir los errores restantes de prioridad alta.

- Ejecutar pruebas de validación en el entorno de producción.

- Registrar los resultados en el documento de control de calidad.

Compromisos Específicos

- Diego: Coordinar el registro de pruebas y validar reporte de estabilidad.

- Benjamín: Finalizar las correcciones backend y revisar logs de ejecución.

- Juan: Validar coherencia visual en todos los módulos.

Bloqueos a Escalar

Pequeño retraso en pruebas de carga del entorno de producción, se espera resolver hoy mismo.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 25 %

- Tareas Completadas: Corrección de bugs críticos y validación inicial.

- Bloqueos: 1 (retraso leve en pruebas de carga).

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 6 de noviembre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 56 - viernes 7 de noviembre, 9:00 AM