Daily Meeting 56 - Sprint 6

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 07/11/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Coordinó la ejecución de las pruebas de carga finales.

- Validó la documentación técnica con resultados de rendimiento.

- Supervisó la preparación del informe de estabilidad para el sprint.

Benjamín Barrera

- Ejecutó pruebas de estrés sobre los módulos principales del backend.

- Ajustó parámetros de conexión y tiempos de respuesta en la base de datos.

- Documentó los resultados de rendimiento y consumo de recursos.

Juan Santander

- Monitoreó la respuesta visual del sistema durante las pruebas de carga.

- Ajustó la renderización de gráficos y el refresco de datos en el dashboard.

- Validó la experiencia de usuario bajo alto tráfico de solicitudes.

Acuerdos y Compromisos

- Consolidar los resultados de pruebas en un informe final de rendimiento.

- Documentar los ajustes aplicados al sistema durante las pruebas.

- Confirmar la estabilidad del entorno para el inicio de la fase de defensa.

Decisiones Tomadas

- Se aprueban los resultados de rendimiento como satisfactorios.

- Se decide mantener las configuraciones actuales del servidor.

- Se establece el lunes como inicio de la fase de estabilización y defensa.

Metas del Día

- Finalizar pruebas de carga y rendimiento.

- Completar documentación técnica del sprint.

- Dejar el entorno de producción validado y listo.

Compromisos Específicos

- Diego: Consolidar informe de rendimiento y actualizar documentación.

- Benjamín: Validar logs post-pruebas y ajustar límites de conexión.

- Juan: Revisar experiencia visual y tiempos de carga en UI.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos; todas las pruebas concluyeron exitosamente.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 45 %

- Tareas Completadas: Pruebas de carga y documentación técnica de rendimiento.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 7 de noviembre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 57 - lunes 10 de noviembre, 9:00 AM