Daily Meeting 57 - Sprint 6

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 10/11/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Dio inicio formal a la fase de estabilización final del proyecto.

- Coordinó la revisión conjunta del sistema tras las pruebas de carga del sprint anterior.

- Supervisó la planificación de la documentación final para la defensa.

Benjamín Barrera

- Validó logs y reportes generados durante las pruebas de carga.

- Inició la corrección de pequeños errores detectados en el backend.

- Preparó scripts automatizados para monitoreo y respaldo del sistema.

Juan Santander

- Revisó la consistencia visual del sistema tras los últimos ajustes de rendimiento.

- Inició la organización de los recursos visuales para la documentación de entrega.

- Probó la navegación completa entre módulos para confirmar estabilidad UI.

Acuerdos y Compromisos

- Consolidar la versión estable del sistema antes del miércoles.

- Finalizar la documentación técnica y visual de entrega.

- Preparar el entorno de presentación para la defensa.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba la fase de estabilización como última etapa de desarrollo.

- Se establece un cronograma de revisión final hasta el 19 de noviembre.

- Se decide mantener la versión actual como candidata a entrega final.

Metas del Día

- Comenzar el proceso de estabilización final.

- Corregir errores menores y validar funcionamiento integral.

- Avanzar en la redacción de documentación para la defensa.

Compromisos Específicos

- Diego: Supervisar documentación técnica y coordinar revisión general.

- Benjamín: Monitorear logs y finalizar ajustes del backend.

- Juan: Completar revisión visual y generar material para defensa.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos; el sistema se encuentra estable y funcional.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 60 %

- Tareas Completadas: Inicio de estabilización, revisión técnica y documentación preliminar.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 10 de noviembre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 58 - martes 11 de noviembre, 9:00 AM