Daily Meeting 58 - Sprint 6

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 11/11/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Supervisó el progreso de la estabilización del sistema.

- Coordinó la revisión cruzada entre módulos técnicos y funcionales.

- Validó los avances en la documentación de entrega y defensa.

Benjamín Barrera

- Revisó los servicios backend y su integración con la base de datos.

- Corregió errores menores en consultas y endpoints secundarios.

- Preparó métricas actualizadas sobre rendimiento y estabilidad.

Juan Santander

- Realizó pruebas visuales de consistencia entre vistas y paneles.

- Comprobó la correcta carga de recursos en distintos dispositivos.

- Inició la preparación del material visual para la defensa final.

Acuerdos y Compromisos

- Finalizar revisión técnica del sistema antes del jueves.

- Actualizar la documentación de pruebas y validaciones.

- Confirmar versión final candidata a entrega.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba el avance de estabilización con un 85 % de cumplimiento.

- Se decide mantener la versión actual como base de la defensa.

- Se establece un control de calidad final el viernes 14 de noviembre.

Metas del Día

- Validar funcionamiento integral del sistema.

- Registrar resultados de estabilidad y rendimiento.

- Avanzar en la documentación y material de defensa.

Compromisos Específicos

- Diego: Coordinar la revisión general y consolidar resultados de pruebas.

- Benjamín: Validar métricas finales del backend y corregir detalles técnicos.

- Juan: Completar ajustes visuales y preparar recursos gráficos de presentación.

Bloqueos a Escalar

Pequeño retraso en la validación de métricas de backend; revisión en curso.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 75 %

- Tareas Completadas: Revisión técnica avanzada y documentación parcial.

- Bloqueos: 1 (revisión pendiente de métricas backend).

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 11 de noviembre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 59 - miércoles 12 de noviembre, 9:00 AM