Daily Meeting 62 - Sprint 6

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 17/11/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Dio inicio a la última semana de trabajo del proyecto.

- Coordinó la revisión final de documentación técnica y funcional.

- Confirmó la agenda de defensa y la asignación de roles durante la presentación.

Benjamín Barrera

- Validó la integridad de los logs y las métricas finales del sistema.

- Verificó el correcto funcionamiento del servidor y base de datos para la demo.

- Preparó un resumen técnico con los resultados de rendimiento final.

Juan Santander

- Ajustó el diseño de la presentación visual para la defensa.

- Verificó la coherencia de las capturas e imágenes del sistema.

- Completó la documentación visual y los anexos gráficos del informe final.

Acuerdos y Compromisos

- Realizar una revisión exhaustiva de toda la documentación antes del miércoles.

- Validar la sincronización entre presentación, demo y documentos de entrega.

- Confirmar la funcionalidad completa del sistema antes de la defensa.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba el cronograma de defensa oficial para el 21 de noviembre.

- Se define que Diego liderará la introducción y conclusiones, Benjamín la parte técnica y Juan la interfaz visual.

- Se decide realizar una simulación completa de defensa el jueves 20 de noviembre.

Metas del Día

- Iniciar revisión final de toda la documentación.

- Preparar informe técnico consolidado.

- Confirmar disponibilidad de los entornos de prueba y presentación.

Compromisos Específicos

- Diego: Coordinar la revisión general de documentos y ensayo final.

- Benjamín: Validar la estabilidad técnica del sistema y generar resumen técnico.

- Juan: Finalizar material visual y actualizar presentación.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos; todos los procesos avanzan según lo previsto.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 98 %

- Tareas Completadas: Documentación revisada, entorno validado y materiales de defensa preparados.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 17 de noviembre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 63 - martes 18 de noviembre, 9:00 AM