Daily Meeting 63 - Sprint 6

Sistema de Gestión de Incidencias IT

Información General

Fecha: 18/11/2025
Facilitador: Diego Inostroza
Participantes: Diego Inostroza, Benjamín Barrera, Juan Santander
Duración: 15 minutos

Resumen de Progress Update

Diego Inostroza

- Supervisó la revisión de la demo final del proyecto.

- Coordinó la validación técnica y funcional del entorno de presentación.

- Confirmó la estructura definitiva de la exposición para la defensa.

Benjamín Barrera

- Validó el correcto funcionamiento del backend durante la demo.

- Verificó la conexión entre la base de datos y los módulos de reportes.

- Ajustó detalles menores en las rutinas de auditoría y logs.

Juan Santander

- Revisión completa del flujo visual del sistema.

- Ajustó transiciones y animaciones en la interfaz de la demo.

- Probó la visualización del sistema en distintos equipos de exposición.

Acuerdos y Compromisos

- Completar la revisión integral de la demo antes del miércoles.

- Asegurar que todos los módulos del sistema estén sincronizados y operativos.

- Revisar que el material de presentación técnica esté actualizado.

Decisiones Tomadas

- Se aprueba la demo como estable y lista para la defensa técnica.

- Se decide realizar una última simulación de defensa el jueves 20 de noviembre.

- Se aprueba el guion final de presentación y asignación de roles.

Metas del Día

- Verificar la estabilidad del sistema en entorno de defensa.

- Validar el contenido de la presentación técnica.

- Finalizar revisión de documentación visual y técnica.

Compromisos Específicos

- Diego: Coordinar la prueba final de exposición y sincronización de tiempos.

- Benjamín: Confirmar logs, rendimiento y estabilidad del backend.

- Juan: Ajustar detalles visuales y preparar recursos de exposición.

Bloqueos a Escalar

No se reportan bloqueos; la demo final está lista para la defensa.

Métricas del Sprint

- Avance del Sprint: 99 %

- Tareas Completadas: Demo final revisada y entorno de defensa preparado.

- Bloqueos: 0

Documento elaborado por: Diego Inostroza
Fecha de elaboración: 18 de noviembre 2025, 9:20 AM
Próxima revisión: Daily Meeting 64 - miércoles 19 de noviembre, 9:00 AM